Sports Connect

Após uma análise mais técnica do projeto, com base no documento com os pontos mais concretos, chegámos a uma previsão de custos e tempo para o desenvolvimento do mesmo.  
  
Após o desenvolvimento da plataforma, estaremos encarregues da manutenção do site, ou seja, resolver problemas/bugs do site provenientes do que já foi desenvolvido, bem como upgrades, necessidades de novos desenvolvimentos, melhorias, alterações no site quer visuais ou funcionais, entre outros. (A definição da manutenção encontra-se no final deste documento).

**Estimativas**  
  
Versão final  
Com base nos requisitos documentados e no que falámos pessoalmente, fazemos uma estimativa de **8 a 10 meses** de desenvolvimento, apontando para as 4 e 5 horas de desenvolvimento por dia respetivamente, para que a plataforma seja oficialmente lançada.  
  
Versão beta  
Para uma versão beta, com as implementações base e apenas o core da plataforma, fazemos uma estimativa de **3 a 4 meses**.

**Responsabilidades**

Ficamos responsáveis por:  
- Desenvolvimento total e completo da plataforma.

- Aquisição dos servidores

- Instalação da plataforma nos servidores

- Manutenção da plataforma após lançamento.  
  
**Garantia**  
  
Responsabilizamo-nos por todos os bugs ou problemas na plataforma sem qualquer custo adicional independentemente do tempo e complexidade da resolução, durante o primeiro semestre após lançamento do site.

**Manutenção**  
  
A manutenção da plataforma dividir-se-á em três categorias:  
 - Garantia (gratuita durante os primeiros 6 meses)

- Novas implementações  
- Upgrades e melhorias.  
  
Os custos de manutenção podem ser discutidos no futuro.

**Valores**  
O Preço por hora de desenvolvimento é de **15.00 €**.

Para **8 meses**, efetuamos **5h** de desenvolvimento por dia (2h30 cada developer).  
Para **10 meses**, efetuamos **4h** de desenvolvimento por dia (2h cada developer).  
  
Portanto, feitos os cálculos, dá um total de **100 horas por mês**, 800 horas para os 8 meses, dá um total de **12000.00 €** para o desenvolvimento completo da plataforma.  
  
(Para a hipótese de se estender para 10 meses, dá um total de 80 horas por mês, 800 horas para os 10 meses, logo os valores são exatamente os mesmos.)

Os valores apresentados não incluem os custos dos servidores e domínios nemo valor do IVA (caso queiras fatura)